Phần 1 – Thiết kế quy trình xử lý Story mới

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ví dụ) | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…) | Product Owner | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì |
| 2 | Làm rõ yêu cầu, viết 3–7 AC theo Given – When – Then | PO phối hợp với Dev, QA và các bên liên quan | AC rõ ràng, kiểm thử được và được thống nhất |
| 3 | Ưu tiên story bằng MoSCoW theo mục tiêu phát hành, giá trị, mức độ khẩn cấp và nguồn lực | PO quyết định, tham khảo các bên liên quan | Có nhãn Must/Should/Could/Won’t và lý do ưu tiên |
| 4 | Refinement: chia nhỏ story, ước lượng và kiểm tra khả năng thực hiện | PO, Developers và QA | Story đủ rõ, vừa sức và đáp ứng Definition of Ready (DoR) của đội |
| 5 | Chọn story vào Sprint Planning, đối chiếu năng lực đội và DoD chung | Developers quyết định lượng công việc; PO làm rõ thứ tự ưu tiên; Scrum Master hỗ trợ | Sprint Backlog khả thi, story đáp ứng DoR và có thể hoàn thành theo DoD |

Phần 2 – Thử quy trình với 2 tình huống

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | Bước 2 và 5 | Yêu cầu bổ sung, thống nhất 3–7 AC trước khi xem xét. Không tự ý thêm story vào Sprint; nếu cần thay đổi, PO và Developers trao đổi để điều chỉnh phạm vi mà không gây nguy hiểm cho Sprint Goal. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 3 | PO đánh giá theo mục tiêu phát hành, giá trị kinh doanh, mức độ khẩn cấp, rủi ro và nguồn lực; không ưu tiên theo người nói to nhất. Giới hạn số story Must theo năng lực thực tế và chuyển các yêu cầu còn lại sang Should/Could nếu phù hợp. |